

Informe de costes


Item 1



7 de marzo de 2019

Acme-MADRUGA

GROUP 96



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VICTOR ROSADO | ALFREDO CAMPOS | PABLO PALMA | JAVIER TORO | MARTÍN ORDOÑO | VICTOR ROSA | TOTAL  (h) |
| DOMINIO | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| SERVICIOS | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 |
| REPOSITORIOS | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 10 |
| VISTAS | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 16 |
| ARCHIVOS CONFIG | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
| CONTROLADORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 14.5 |
| CONVERTIDORES | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
| CORRECCIONES | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| MASTER PAGE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| OTROS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL (h) | 20.5 | 18 | 20 | 17 | 22.5 | 21.5 | **119.5** |

# Costes

**Horas totales del proyecto**: 119.5 horas

**Sueldo de cada trabajador (euros/hora):** 13€

**Coste de horas del proyecto**: 119.5 \* 13€/h = 1553.5€

**Costes de empresa e impuestos**: 1250€

**Costes totales**: 1553.5 + 1250 = 2803.5€

**Coste total equipos informáticos:** 3250€

**Coeficiente lineal de los sistemas de información:** 3250\*0.026 = 84.5

**Total del proyecto:** 84.5 + 2803.5 = 2888

**Beneficio (25% del total):** 2888\*0.25 = 722€